## מיצוי זכויות 360 - MVP בילד נכה

סיכום פגישה | 9.3.2026

### משתתפים

לודה אליאסיאן – ראש אגף נכות
אסתר אלאלוף כהן ושרית מזרחי– תחום ילד נכה
אביעד יצחקי – ביטוח לאומי
נועה מילר – מערך הדיגיטל
נילי – יחידת דאטה ו-AI
ליאור קמיצ'י – מערך הדיגיטל
דבורה לילך – אגף תכנון

חוה ליברמן – אגף תכנון

# תקציר מנהלים- הוצגה תפיסת פתרון להקמת מערכת מיצוי זכויות 360 לילדים עם מוגבלות, שתאפשר להורים לקבל מידע מותאם אישית על זכויות ולממש אותן באופן פרואקטיבי דרך האזור האישי הממשלתי.

המשתתפים בפגישה הביעו תמיכה עקרונית בתפיסת הפתרון.

לצורך התקדמות נדרש:

- אישור הנהלה לתפיסת הפתרון והארכיטקטורה.

- אישור להעברת מידע לצורך פרסונליזציה.

- בחירת שירותים ראשונים לפיילוט.

# תפיסת הפתרון-המערכת תאפשר להציג ולממש זכויות על בסיס מידע הקיים בביטוח הלאומי ובמשרדי הממשלה, בהתאם למודל Once Ask של שיתוף מידע בין גופים ממשלתיים.

הפתרון יתבסס על שלוש רמות מימוש זכויות:

### 1 . מימוש אוטומטי-הזכות תמומש ללא פעולה מצד ההורה, והמערכת תציג את סטטוס המימוש.

לדוגמה:

- הנחה בחשמל

- הנחה במים

### 2 . מימוש חצי אוטומטי- טופס הבקשה ימולא אוטומטית על בסיס מידע קיים, וההורה יידרש רק לאשר את ההגשה.

לדוגמה:

- תג חניה לנכה

- נקודות זיכוי במס הכנסה

### 3 .מימוש ידני- במקרים בהם לא ניתן לבצע תהליך דיגיטלי מלא, תוצג להורה אינפורמציה על הזכות והדרך לממש אותה.

# ארכיטקטורת הפתרון

הפתרון יתבסס על:

- מידע מהביטוח הלאומי והצלבה מול מנוע זכויות לאומי

- איסוף ממשרדי הממשלה

- הצגת זכויות באזור האישי של הביטוח הלאומי (מידע וסטטוס בלבד)

- הצגה ומימוש הזכויות דרך האזור האישי הממשלתי

- שימוש בקונטיינר טפסים שיאפשר מילוי אוטומטי של נתונים

מודל זה מאפשר חוויית שירות אחודה לאזרח תוך שמירה על חלוקת האחריות בין הגופים.

# החלטות עיקריות

- קיימת הסכמה עקרונית לתפיסת הפתרון.

- הגשת פעולות למימוש זכויות מול משרדי הממשלה תתבצע דרך האזור האישי הממשלתי.

- השירותים הראשונים ייבחרו כך שישלבו ערך מהיר לצד שירותים מורכבים יותר.

- שירותים הקשורים לקופות חולים יידחו לשלב מתקדם בשל מורכבות החיבור לגופים אלו.

# שירותים למיקוד ראשוני

- הנחה בחברת חשמל- כיום הביטוח הלאומי מעביר מידע לחברת החשמל.
נדרש לקבל חיווי חזרה על מימוש ההנחה או שגיאה.

- ארנונה-נבחנת אפשרות להתחבר למהלך שמוביל מערך הדיגיטל מול הרשויות המקומיות.

- מס הכנסה-שני שירותים מרכזיים:

- 2 נקודות זיכוי להורה לילד עם מוגבלות
נבדק כיצד מתבצע התהליך כיום ומה ניתן לייעל.

- פטור ממס במשיכת קופות גמל / קרנות השתלמות
נדרש מיפוי מפורט של התהליך וצמתי ההחלטה.

# אתגרים מרכזיים

- הבחנה בין שיעור זכאות בביטוח הלאומי לבין אחוזי נכות במס הכנסה

- זיהוי אזרחים זרים בעלי מזהים שונים במערכות

- עיכובים בהעברת מידע לרשויות מקומיות

- מורכבות בעבודה מול קופות החולים

- זכויות התלויות במבחני הכנסה

# צעדים הבאים

| אחראי | משימה |
| --- | --- |
| אביעד | קביעת פגישת אישור תפיסה עם מוטי וירונה |
| נועה וליאור | מיפוי תהליך פטור ממס הכנסה |
| אסתר | בדיקת תהליך שתי נקודות זיכוי |
| מערך הדיגיטל | בדיקת חיבוריות ארנונה מול הרשויות |

# היעד-השלמת פיילוט לשירותי ילד נכה עד סוף השנה, ובהמשך הרחבת המודל לזכאויות נוספות.