בינה לחיים – 360 למשפחה

עוזר אישי‑לאומי חכם למשפחות ילדים עם מוגבלות

הצעה למסלול “פרויקטים גדולים” | קול‑קורא AI 2.0 (יולי 2025)

# תוכן עניינים

1. תקציר מנהלים

2. האתגר והצורך הלאומי

3. מתודולוגיית המחקר וממצאים

4. הפתרון – 'יד מכוונת 360'

5. מפת דרך

6. תקציב ומימון

7. מדדי הצלחה

8. ניהול סיכונים

9. ממשל הפרויקט

10. החלטות נדרשות

נספח A – מקורות

# 1. תקציר מנהלים

164 אלף ילדים עם מוגבלות וכ‑480 אלף בני‑משפחה נדרשים כיום לנווט לבדם בין ביטוח לאומי, בריאות, חינוך ורווחה. שיעור אי‑מיצוי הזכויות מוערך ב‑30‑70 % – הפסד חברתי של מאות מיליוני ₪ בשנה.

המסמך מציג פלטפורמה לאומית חדשה – עוזר אישי‑חכם רב‑לשוני, המשולב בליווי אנושי ״יד מכוונת 360״, שמכוון את המשפחה מהקלדת הודעת WhatsApp ועד קבלת כל הזכויות. מודלים דומים בפינלנד, בריטניה והודו הביאו ל‑60 %↑ מיצוי, קיצור זמני החלטה ב‑80 % ו‑ROI בתוך שנה. הפלטפורמה מתוכננת להתרחב בעתיד למובטלים, מסלול שיקום, אלמנות וסיעוד – ONE‑GOV אמיתי.

# 2. האתגר והצורך הלאומי

• כשל מידע ושפה – מידע מפוזר בעברית משפטית; דוברי ערבית/רוסית מודרים.

• ביורוקרטיה מסועפת – טפסים כפולים, ועדות ותורים; משפחות מוותרות.

• הפסד לאומי – זכויות לא נגבות מחזירות לקטגוריית עוני.

• חזון ממשל דיגיטלי – החלטת ממשלה 214 דורשת שירות פרואקטיבי "האדם במרכז".

# 3. מתודולוגיית המחקר וממצאים

32 מקורות בארץ ובחו"ל נותחו (KELA, NHS, Deloitte, מרכז המחקר של הכנסת). ממצאים: ↑ 40‑60 % מיצוי בזכות AI רב‑לשוני; ↓ 80‑90 % זמן החלטה; דיוק חיזוי ≥ 95 % עם ‎≥90 %‎ נתונים; ROI ≤ 12 ח׳ בנפח ‎≥ 25 K משפחות; NPS +50 ביחס 80/20 AI‑אדם.

# 4. הפתרון – 'יד מכוונת 360'

• צ'טבוט רב‑לשוני 24/7 (Web, Voice, WhatsApp).

• התראות זכאות פרואקטיביות מבוססות AI.

• ליווי אנושי מדורג במקרים מורכבים (Escalation ≤3 ש׳).

• יומן שירותים מאוחד + דשבורד משפחתי והנהלה.

• ארכיטקטורת Micro‑Services + API‑First – מוכנה להרחבת Life‑Events.

# 5. מפת דרך – 18 חודשים

MVP (חוד׳ 1‑6): 30 משפחות; בוט + דשבורד; Precision ≥ 95 %.

Pilot מורחב (חוד׳ 7‑12): 200 משפחות; אינטגרציית חינוך/בריאות; יחס 80/20.

Roll‑out לאומי (חוד׳ 13‑18): ‎15 K משפחות; ROI ≤ 12 ח׳; הכנה לאבטלה/שיקום.

# 6. תקציב ומימון (₪ מ׳)

פיתוח 1.8 | אינטגרציות 0.6 | Data & DevOps 0.4 | UX + קהילה 0.2 | מדידה + Onboarding 0.6.

סה"כ 3.6 – 50 % קול‑קורא AI 2.0, 50 % Matching ביטוח לאומי.

# 7. מדדי הצלחה

• NPS ≥ +50 • מיצוי ↑ 20 % • משך החלטה ↓ 30 % • דיוק ≥ 95 % • ROI ≤ 12 ח׳.

# 8. ניהול סיכונים

אינטגרציה: MoU עד חודש 2 | Bias: Audit רבעוני | פרטיות: DPIA + Zero‑Trust.

# 9. ממשל הפרויקט

Product‑Owner: סמנכ"ל דיגיטל ביטוח לאומי | ועדת היגוי רב‑משרדית | ספרינטים דו‑שבועיים ודוח KPI חודשי.

# 10. החלטות נדרשות

אישור עקרוני והקצאת ₪ 1.8 מ׳ Matching.

מינוי Product‑Owner עד 1/8/25.

הגשת בקשה לקול‑קורא עד 14/9/25.

# נספח A – מקורות עיקריים

מרכז המחקר של הכנסת 2022 | KELA 2021 | NHS Limbic 2022 | Deloitte 2023 | VoiceSpin/IDC 2024 | SurveyMonkey 2023 | Jugalbandi 2024